分布式光伏电站碳排放权交易前期咨询服务项目

采购需求

1.项目概况

项目名称：分布式光伏电站碳排放权交易前期咨询服务项目。

2.采购预算：

上限值65万元（含一年碳资产管理费用5万元，该项为不可竞价部分）。投标报价人不得超过上限值，否则视为不合格。投标人应详细列明项目所需的各项费用，一旦中标，在项目实施过程中出现任何费用的遗漏，均由中标人负责，采购人不再另行支付任何费用。

3.服务内容：

本项目旨在通过双碳相关领域专业机构（提供相应的证件或业绩证明）对采购人80MW光伏发电项目碳资产开发的调研分析，论证其额外性收益的可行性，按照CCER相关法规，完成采购人光伏发电项目碳资产的开发、核证、签发工作，并在碳资产签发完成后，完成一次碳资产交易。具体服务内容如下：

| 分布式光伏项目碳排放权交易前期咨询服务项目服务内容细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 主要内容 |
| 1 | 制定《光伏发电额外性收益可行性方案》（包含专家论证） | 制订光伏发电项目碳资产申报及管理可行性方案，对现阶段采购人光伏发电项目进行全面调研和资料采集，为实现光伏发电项目碳资产申报及管理制订可行性方案，包括但不限于项目申报及开发主体、进行经济效益评估：项目减排量评估、成本及收益核算，是否具备开发价值，回收期长短评定等。 |
| 2 | 光伏发电项目碳资产的开发、核证、签发工作 | 1.在采购人认可《光伏发电额外性收益可行性方案》且明确CCER启动时间后，按照选定的标准，制作PDD、编制其他相关的履行国内、国际程序所需的文件；并负责修改上述文件直至满足项目注册要求； 2.协助采购人选择、聘用适合的DOE对项目进行合格性确认和核实，并且负责组织该合格性确认和核实工作； 3.配合项目前期的第三方审计、项目后期监测等所有的项目相关流程，协助采购人实施监测计划并协助编制监测报告； 4.编写DOE核查现场考察准备计划，并在现场考察前2周对DOE要求的相关方进行培训、对监测数据原件及电脑存储数据进行审查、对现场设施提出整改意见，提出可操作的、且符合标准要求的意见和建议，最大程度使监测报告和现场情况符合自愿减排机制及GS要求； 5.参与DOE核查的现场考察，并回答DOE提出的相关问题；回复DOE提出的改正意见（CAR）和澄清意见（CL）清单，修改监测报告，并配合采购人提供相关证明资料；督促DOE出具符合要求的核查报告。 |
| 3 | 碳资产交易 | 协助采购人进行碳资产营销工作 协助采购人征集、筛选、推荐碳资产买家，参与合同谈判，修订碳资产交易合同，并撮合促成采购人完成首次碳资产交易（以碳资产交易合同完成为节点）。 |
| 4 | 碳资产管理服务 | 服务采购人完成碳资产管理服务一年。 |

4.服务要求：

- 具有相关领域的专业知识和经验，拥有优秀的专业团队资源（提供相应的证件或业绩证明），熟悉并高度理解CCER的相关要求，能够提供优质高效的服务；

- 具有创新思维和执行力，能够根据采购人的实际情况和需求，制定合理有效的碳资产开发、核查、签发的策略和方案，并落实执行；

- 具有良好的沟通协调能力，能与第三方核查机构、评审机构有效沟通，及时排除问题，确保在要求的时间内完成签发工作；能够与采购人及相关方保持密切合作，并及时汇报工作进展和问题；

- 具有碳资产买方客户资源储备，熟悉碳汇资产交易相关法律法规，能协助采购人征集、筛选、推荐碳资产买家，参与合同谈判，修订碳资产交易合同。

- 具有良好的职业道德和社会责任感，遵守相关法律法规和行业规范，不得损害采购人或其他方的利益或形象。

- 服务时间：

CCER重启后起18个月内完成技术服务工作目标（碳资产认定证书签发）

地点：采购人指定地点。

- 验收标准：碳资产认证及签发，碳资产首次交易完成（以碳资产交易合同完成为节点）。

CCER重启后起 18个 月内，中标人无法完成技术服务工作目标（碳资产认定证书签发），采购人有权书面通知中标人终止合同，并要求中标人退回采购人支付的除第①次付款外所有款项。

因国家政策原因，CCER政策未能启动，导致项目后续阶段无法完成，截至2024年7月1日，采购人有权以书面通知中标人终止合同，并取消后续第②、③、④、⑤次付款节点的支付。

7.付款方式

①完成《光伏发电额外性收益可行性方案》后三十（30）个工作日内，采购人支付整体咨询服务费（不含碳资产管理费5万元）的30%。

②完成采购人光伏发电项目碳资产的开发、核证工作，提供证明材料后三十（30）个工作日内，采购人支付整体咨询服务费（不含碳资产管理费5万元）的40%。

③完成碳资产签发服务完成，自签发完成之日起三十（30）个工作日内，采购人支付整体咨询服务费（不含碳资产管理费5万元)的10%。

④中标人协助采购人完成首次碳资产交易（以碳资产交易合同完成为节点）之后三十（30）个工作日内，支付项目尾款20%（不含碳资产管理费5万元)。

⑤根据碳资产交易市场价格及碳资产管理需要，与中标人另行签订碳资产管理合同，按合同约定支付碳资产管理费。

对于上述要求，投标人应在响应文件中进行逐条回应，并作出响应及说明。